# USER-STORIES DU PROJET SIMBA_CTD

| ID | MODULE/ÉPIQUE | RÔLE | USER-STORIES | OBJECTIFS | CRITÈRES D’ACCEPTATION | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Authentification (Keycloak) | Ordonnateur / Receveur / Régisseur / Admin | En tant qu’utilisateur de la CTD, je veux pouvoir me connecter via le portail unique (SSO Keycloak) avec mes identifiants | Accéder à mon espace de travail financier de manière sécurisée | - Redirection vers la page de connexion Keycloak. - Message d’erreur clair en cas d’identifiants incorrects. - Redirection automatique vers le dashboard correspondant au rôle (JWT/OIDC). | MUST |
| US-02 | Administration IAM | Administrateur | En tant qu’administrateur système, je veux pouvoir attribuer des rôles métiers (Ordonnateur, Receveur, Régisseur, Contrôleur) aux agents | Assurer la séparation des pouvoirs et respecter la réglementation budgétaire | - Interface d'affectation des rôles intégrée. - Modification des droits prise en compte au prochain jeton JWT émis. - Impossibilité pour un utilisateur de cumuler des rôles incompatibles (ex: Ordonnateur + Receveur). | MUST |
| US-03 | Engagement | Ordonnateur | En tant qu’ordonnateur, je veux pouvoir créer une demande d’engagement budgétaire avec pièces justificatives | Réserver les crédits nécessaires avant toute commande publique | - Formulaire de saisie du montant, imputation budgétaire et tiers/fournisseur. - Upload des pièces justificatives au format PDF sur MinIO. - Déclenchement automatique de l'instance de workflow dans Camunda (Zeebe). | MUST |
| US-04 | Liquidation | Chef de Service | En tant que chef de service, je veux pouvoir valider l'attestation de service fait pour une dépense engagée | Certifier la réalisation effective de la prestation avant liquidation | - Notification dans la file de tâches du chef de service. - Possibilité de joindre le PV de réception ou le bon de livraison. - Validation faisant passer la tâche Camunda à l'étape "Liquidation". | MUST |
| US-05 | Liquidation | Agent Liquidateur | En tant qu’agent liquidateur, je veux pouvoir arrêter le montant exact de la dette de la CTD | Calculer et fixer le droit de créance définitif | - Vérification automatique de non-dépassement par rapport à l'engagement. - Saisie du décompte final et génération du titre de créance stocké dans PostgreSQL. | MUST |
| US-06 | Mandatement | Ordonnateur | En tant qu’ordonnateur, je veux pouvoir émettre et signer un mandat de paiement pour un dossier liquidé | Donner l'ordre légal au Receveur Municipal de payer le créancier | - Contrôle automatique de la disponibilité des crédits budgétaires. - Génération automatique du document PDF du mandat envoyé sur MinIO. - Émission d'un événement MandatCreeEvent dans RabbitMQ. | MUST |
| US-07 | Signature Électronique | Ordonnateur / Cosignataire | En tant qu’ordonnateur ou cosignataire désigné, je veux signer numériquement les mandats via certificat PKI | Garantir la valeur légale, l'intégrité et la non-répudiation des actes financiers | - Appel du microservice DSS (Digital Signature Service). - Apposition d'une signature PAdES et d'un tampon visuel sur le PDF. - Horodatage certifié du document. | MUST |
| US-08 | Contrôle Financier | Contrôleur Financier | En tant que contrôleur financier, je veux apposer mon visa (accord ou refus motivé) sur les engagements et mandats | Assurer le contrôle a priori de la légalité et de la régularité budgétaire | - Interface dédiée de revue des pièces justificatives. - Boutons "Viser" ou "Rejeter avec motif". - Redirection automatique du workflow Camunda vers l'étape précédente en cas de rejet. | SHOULD |
| US-09 | Régie d'Avances | Régisseur d'Avance | En tant que régisseur d'avance, je veux enregistrer une dépense directe payée sur la caisse d'avance | Régulariser rapidement les petites dépenses courantes | - Contrôle dynamique du solde et du plafond de l'avance autorisée. - Enregistrement immédiat dans le journal des pièces de régie. | MUST |
| US-10 | Régie d'Avances | Ordonnateur | En tant qu’ordonnateur, je veux émettre un mandat de régularisation pour les dépenses du régisseur | Reconstituer la caisse d'avance du régisseur | - Regroupement automatique des pièces justificatives saisies par le régisseur. - Génération du mandat de régularisation associé. | SHOULD |
| US-11 | Recouvrement & Paiement | Receveur Municipal | En tant que receveur municipal, je veux prendre en charge et exécuter le paiement d'un mandat | Éteindre la dette de la CTD vis-à-vis du fournisseur | - Contrôle de conformité de la chaîne de dépense et des pièces associées. - Saisie de la référence de règlement (ordre de virement / chèque). - Clôture définitive du processus dans Camunda Zeebe. | MUST |
| US-12 | Recherche & Audit | Agent / Auditeur | En tant qu’utilisateur autorisé, je veux pouvoir rechercher un dossier par numéro, tiers, imputation ou période | Suivre l'état d'avancement d'un dossier en temps réel | - Recherche globale multi-critères propulsée par OpenSearch. - Temps de réponse inférieur à 200 ms. - Historique d'audit complet de toutes les actions réalisées sur le dossier. | SHOULD |
| US-13 | Tableau de bord (KPI) | Ordonnateur / Administrateur | En tant qu’ordonnateur, je veux consulter les indicateurs clés d'exécution budgétaire | Piloter les dépenses de la collectivité et surveiller les consommations de crédits | - Affichage du taux d'engagement, du taux de liquidation et du délai moyen de paiement. - Graphiques de répartition des dépenses par chapitre budgétaire. | COULD |

### Légende des priorités (Méthode MoSCoW) :

- Must : Indispensable pour le lancement (MVP).

- Should : Très important, apporte une forte valeur ajoutée.

- Could : Secondaire ou de confort (à faire si le temps le permet).

# BACKLOG PRODUIT DU PROJET SIMBA_CTD

Ce projet se déroulera en quatre (04) sprints, notamment :

- SPRINT 1 : Socle Technique, Authentification & Workflow (16 SP)

- SPRINT 2 : Chaîne de Dépense - Engagement & Liquidation (21 SP)

- SPRINT 3 : Mandatement, Signature PKI & Régie (18 SP)

- SPRINT 4 : Paiement, Recherche OpenSearch & Reporting (16 SP)

## BACKLOG PRODUIT DÉTAILLÉ

#### SPRINT 1 : Socle Technique, Authentification & Workflow (MVP Base)

Objectif : Mettre en place l'infrastructure microservices, l'authentification Keycloak, la gestion des rôles et l'initialisation du moteur de workflow Camunda Zeebe.

| ID (US) | Intitulé du User-Story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Connexion sécurisée SSO (Keycloak / OAuth2) | MUST | Tous les rôles |  | Aucune |
| US-02 | Administration IAM & Attribution des Rôles | MUST | Administrateur |  | US-01 |
| NFR-01 | Configuration Spring Cloud Gateway, Postgres & Flyway | MUST | Système |  | Aucune |
| NFR-02 | Intégration du Moteur BPMN Camunda (Zeebe) | MUST | Système |  | Aucune |

#### SPRINT 2 : Chaîne de Dépense - Engagement & Liquidation (Cœur Métier)

Objectif : Permettre l'engagement de la dépense, le téléversement des pièces justificatives sur MinIO et le processus de liquidation/service fait.

| ID (US) | Intitulé du User-Story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Création d'une demande d'engagement + Upload MinIO | MUST | Ordonnateur |  | Sprint 1 |
| US-04 | Attestation de Service Fait (Chef de service) | MUST | Chef de Service |  | US-03 |
| US-05 | Liquidation de la dépense & Titre de créance | MUST | Agent Liquidateur |  | US-04 |
| US-08 | Visa du Contrôleur Financier (Circuit a priori) | SHOULD | Contrôleur Financier |  | US-03, US-05 |

#### SPRINT 3 : Mandatement, Signature PKI & Régie (Sécurité & Exécution)

Objectif : Gérer l'ordonnancement, la signature électronique PAdES via DSS/PKI et la gestion des dépenses de régie d'avances.

| ID (US) | Intitulé du User-Story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Émission du Mandat de Paiement PDF | MUST | Ordonnateur |  | Sprint 2 |
| US-07 | Signature Électronique du Mandat (PKI / DSS) | MUST | Ordonnateur / Cosignataire |  | US-06 |
| US-09 | Saisie des dépense directes sur Régie d'Avances | MUST | Régisseur d'Avance |  | Sprint 1 |
| US-10 | Ordonnancement du Mandat de Régularisation | SHOULD | Ordonnateur |  | US-09, US-06 |

#### SPRINT 4 : Paiement, Recherche OpenSearch & Reporting (Clôture & Polissage)

Objectif : Finaliser le paiement par le Receveur Municipal, intégrer la recherche rapide OpenSearch et afficher les indicateurs clés.

| ID (US) | Intitulé du User-Story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Prise en charge et Paiement du Mandat | MUST | Receveur Municipal |  | Sprint 3 |
| US-12 | Indexation & Recherche Multi-critères (OpenSearch) | SHOULD | Agent / Auditeur |  | US-11, RabbitMQ |
| US-13 | Tableau de bord Admin avec indicateurs KPI clés | COULD | Ordonnateur / Admin |  | Sprint 2, Sprint 3 |
| NFR-03 | Non-Fonctionnelle : Adaptation Responsive & Correctifs UI | MUST | Équipe |  | Tous Sprints |

## Synthèse du Produit :

- Nombre de Sprints prévus : 4 Sprints

- Règle d'Acceptation (Definition of Done - DoD) :

  - Le code frontend (React/TS/Vite) et backend (Spring Boot) est testé sans erreur.

  - Le workflow Camunda Zeebe s'exécute sans blocage ni régression.

  - L'interface est responsive et respecte les maquettes validées.

  - L'action est réalisable par l'utilisateur ciblé sans bug applicatif ni faille de sécurité (contrôle d'accès JWT vérifié).